## Slide 1: Modificaciones Arquitectura
Procesos de ingeniería del software
// FEBRUARY 2021
MEETING DATE & TIME
Main subject to discuss
Noelia González Sánchez

## Slide 2: Indice
Diagrama de la aplicación
Sprint 1
  Preparación del Sprint
  Desarrollo del Sprint
  Finalización del Sprint
Sprint 2
  Preparación del Sprint
  Desarrollo del Sprint
  Finalización del Sprint
Sprint 3
  Preparación del Sprint
  Desarrollo del Sprint
  Finalización del Sprint

## Slide 3
Diagrama de la arquitectura

## Slide 4
La arquitectura del proyecto está compuesta por 3 capas  escalable y modular.
Front-end
Back-end
Se encargará del procesamiento de los datos, la lógica de negocio y la comunicación entre bases de datos. Esta capa se ejecuta en un servidor y se comunica con el front-end y la base de datos.
Parte visible con la que los usuarios interactuarán. Incluye la interfaz de usuario y las funcionalidades que se ejecutan en el navegador.

## Slide 5: 01 Sprint 1

## Slide 6: Preparación del sprint
En este Sprint se definieron dos historias de usuarios, una relacionada con la gestión de usuarios (registro, eliminar, etc.), y otra relacionada con la documentación del proyecto.
Con el Product Owner
Con el equipo
Para cumplir los objetivos del Sprint, se realizaron una serie de tareas. Además, se estimó el tiempo medio que se tardaría en realizar cada una de ellas. Por ejemplo, para la documentación del proyecto se realizaron las siguientes tareas:
    Elegir plantilla del documento
    Completar la sección introductoria
    Completar el desarrollo del Sprint
    Completar anexos del documento

## Slide 7: Desarrollo del Sprint
MERCUR
VENUS
HU 2: Documento del proyecto |  | 
Tarea | Estimación complejidad | Estimación tiempo (horas)
Elegir plantilla del documento | 1 | 10 minutos
Completar la sección introductoria | 1 | 10 minutos
Completar el desarrollo del Sprint | 2 | 2
Completar anexos del documento | 1 | 1

## Slide 8: Finalización del sprint

## Slide 9: 02 Sprint 2

## Slide 10: Preparación del sprint
En este Sprint se definieron objetivos para gestionar los usuarios con Google, es decir, poder registrarse e iniciar sesió Google y utilizar OneTap de Google.
Con el Product Owner
Con el equipo
Para cumplir los objetivos del Sprint, se realizaron una serie de tareas. Además, se estimó el tiempo medio que se tardaría en realizar cada una de ellas. Por ejemplo, para el inicio de sesión se establecieron las siguientes tareas:
    Inicio de sesión con Google
    Inicio de sesión sin Google (usuarios locales)

## Slide 11: Desarrollo del Sprint
MERCUR
VENUS
HU 1: Iniciar sesión |  | 
Tarea | Estimación complejidad | Estimación tiempo (horas)
Iniciar sesión con Google | 3 | 1 hora 30 minutos
Iniciar sesión en la plataforma | 3 | 1 hora 30 minutos

## Slide 12: Finalización del sprint

## Slide 13: 03 Sprint 3

## Slide 14: Preparación del sprint
Con el Product Owner
Con el equipo
En este Sprint se definieron dos historias de usuarios, una relacionada con la nueva funcionalidad del sistema y otra para las pruebas end-to-end. Además, se arreglaron los problemas que había con el inicio de sesión con Google.
Para cumplir los objetivos del Sprint, se realizaron una serie de tareas. Además, se estimó el tiempo medio que se tardaría en realizar cada una de ellas. Por ejemplo, algunas de estas fueron:
    Gestión de claves
    Revisar la memoria de los anteriores Sprint
    Arreglar los inicios de sesión con Google
    Arreglar estilos de la aplicación

## Slide 15: Desarrollo del Sprint
MERCUR
VENUS

## Slide 16: Finalización del sprint

## Slide 17: Gracias por su atención!
Please keep this slide for attribution
// THIS IS THE NAME OF THE PROJECT